## Slide 1: Presentación Sprint N°2
Grupo n°5

## Slide 2: Proyecto : Comunidad ColungaHUB
Presentación Scrum Team
Scrum Master : Daniel Portuguez
Product Owner : Xiomar López
Development Team :
Juan Arentsen
Fernando Cid
Daniel Murakami
Benjamín Ríos
Rafael Zabala

## Slide 3: EPOPEYA
COMO Cliente
QUIERO una plataforma virtual
PARA suplir los espacios de reuniones físicas de nuestros clientes con membresía

## Slide 4
Inicio / Cerrar Sesión
Recuperar Contraseña
Permisos de Administrador
Organizaciones
Foro
Perfil de Usuario
Calendario
Videoconferencia / Espacio de interacción
ColungaHUB

## Slide 8: SPRINT BACKLOG

## Slide 9
Organizaciones
Conectar miembros a organizaciones
Diseñar perfiles de Organizaciones
Unir base de datos
Vincular Miembros a Organizaciones
(5 hrs)
(8 hrs)
(5 hrs)
(3 hrs)
Terminado
En Proceso
Por hacer
Administrador

## Slide 10
Interfaz de Foro
Visualizar mensajes del foro
Lógica de Foro
Perfil
Editar perfil usuarios
Calendario
Lógica de Calendario
Terminado
En Proceso
Por hacer
Anuncios
(4 hrs)
(6 hrs)
(7 hrs)
(7 hrs)
(5 hrs)
(6 hrs)
Foro

## Slide 11
Link de invitados
Eventos en calendario
Espacio de interacción (Discord)
Videoconferencia / Espacio de interacción
Terminado
En Proceso
Por hacer
(2 hrs)
(2 hrs)
(2 hrs)

## Slide 12
Control de Gestión

## Slide 13
Documentación Externa
Docente
Fundación Colunga

## Slide 14
Final de semestre
Tareas / Entregas / Exámenes
Trabajo en equipo
Planificación
Entregar un proyecto cumpliendo las exigencias del cliente
Distracciones / complicar el proceso de desarrollo

## Slide 15: Resumen del Sprint N° 2
Cantidad de Épicas desarrolladas: 6
N° de Historias de tareas a completar : 13
Estado de tareas del desarrollo :
Finalizadas : 32
En proceso : -
Por hacer : -
Estados de Épicas:
Finalizadas : 6
En proceso : -
Por hacer: -